**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«КУЙТУНСКИЙ РАЙОН»**

**КАРЫМСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**15.05.2023 года № 38**

**ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПОДПРОГРАММУ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КАРЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПЕРИОД С 2019 – 2024 ГГ».**

В целях улучшения надежности работы объектов теплоснабжения и улучшения условий теплообеспечения объектов бюджетной сферы на территории Карымского муниципального образования, в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных подпрограмм Карымского муниципального образования, Уставом Карымского муниципального образования, администрация Карымского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. В прилагаемую муниципальную подпрограмму «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Карымского муниципального образования на период с 2019 – 2024гг. от 19.03.2019 года № 57», внести следующие изменения:

- раздел 1 пункт 8, раздел 5, раздел 6 приложение № 1 суммы недостающего общего объема финансирования – 3 628,0 млн. млн. руб., заменить на 25 415,78 млн. руб.; сумму из областного бюджета 3,520 млн. руб., заменить на 21 133,78 млн. руб.; сумму из местного бюджета 0,108 млн. руб., заменить на 0, 762 млн. руб.

2. Главному специалисту по финансам Сароян Е.И. администрации Карымского муниципального образования предусмотреть финансирование муниципальной подпрограммы в бюджете Карымского муниципального образования на 2019-2024гг.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5.Ведущему специалисту администрации Карымского муниципального образования Данилевич Л.О. опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Карымского муниципального образования.

6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста ЖКХ и ГО ЧС Корниенко Е.С.

Глава Карымского

муниципального образования О.И.Тихонова

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Карымского муниципального образования

от 15.05.2023г. №38

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА**

«Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Карымского муниципального образования на период с 2019 – 2024 гг.».

**1.ПАСПОРТ**

Муниципальной подпрограммы

«Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Карымского муниципального образования на период с 2019 – 2024 гг.».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование характеристик муниципальной программы | Содержание характеристик муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Правовое основание разработки муниципальной программы | Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Карымского муниципального образования, Устав Карымского муниципального образования |
| 2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Карымского муниципального образования |
| 3. | Цель муниципальной программы | Повышение эффективности и надёжности функционирования объектов теплоснабжения и водоснабжения; |
| 4. | Задачи муниципальной программы | -капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования котельной центральной с.Карымск;  -ремонт источников водоснабжения  -ремонт инженерных сетей теплоснабжения; |
| 5. | Сроки реализации муниципальной программы | 2019-2024 годы |
| 8. | Объем и источники финансирования муниципальной программы | Недостающий общий объем финансирования – 25 415,78 млн. руб., из них:  Источники:  Всего 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г 2024г  -из областного бюджета  (недостающий) 24 653,78 млн.руб.  -из местного бюджета 0, 762 млн.руб.  Итого 25 415,78 млн.руб. |
| 9. | Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | 2019г 2020г 2021г 2022г 2023г 2024г  1.Износ источников  теплоснабжения (%) 70  2.Износ инженерных сетей теплоснабжения (%)  3. Износ источников водоснабжения (%) 80 |

**Введение**

Муниципальная подпрограмма «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Карымского муниципального образования на период 2019-2024 годы» (далее - Программа) направлена на обеспечение надёжной и устойчивой работы, снижения сверхнормативного износа всех объектов теплоснабжения и водоснабжения, модернизацию этих объектов путём внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса.

**2.Характеристика текущего состояния сферы реализации**

**муниципальной подпрограммы.**

Инженерное обустройство населенных пунктов Карымского муниципального образования низкое. Водопроводом оборудовано 1% жилищного фонда, централизованным теплоснабжением – 1,25%.

В настоящее время на территории Карымского муниципального образования эксплуатируются муниципальные объекты и сети инженерной инфраструктуры:

Теплоисточники – котельная «Центральная», осуществляющая теплообеспечение бюджетных учреждений Карымского муниципального образования.

Тепловые сети

Протяженность тепловых сетей составляет 3210 метров.

Средний уровень износа 35 %

Гидросооружения

скважины (водонапорные башни)- 8 шт.

Средний уровень износа- 45 %

Ежегодное вложение средств в реконструкцию теплоэнергетических объектов и замену тепловых сетей позволит снизить уровень износа основных фондов до величины, при которой количество аварий (по причинам технического состояния) минимально.

**3.Цель и задачи подпрограммы**

Основной целью подпрограммы является:

-повышение эффективности и надёжности функционирования объектов теплоснабжения и водоснабжения;

Основными задачами являются:

-ремонт источников теплоснабжения (в том числе капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования центральной котельной с. Карымск)

-ремонт источников водоснабжения (водонапорные башни)

**4.Система мероприятий подпрограммы**

Система программных мероприятий представляет собой комплекс взаимоувязанных мер, направленных на решение основной цели и задач программы, согласно [приложению](consultantplus://offline/main?base=RLAW411;n=51465;fld=134;dst=100144) 1 к настоящей Программе.

Ответственный исполнитель программы в установленные сроки подготавливает бюджетные заявки на ассигнования из бюджета Карымского муниципального образования для финансирования программы на очередной финансовый год.

Ответственным исполнителем программы формируется и утверждается перечень проектов, реализуемых в очередном финансовом году в рамках программных мероприятий. Перечень проектов составляется с учетом целей и задач, и выделенных программных мероприятий, формируемых на очередной финансовый год.

Денежные средства, предусмотренные в местном бюджете Карымского муниципального образования на реализацию программы, используются ответственным исполнителем программных мероприятий в соответствии с консолидированной бюджетной заявкой.

При сокращении (или увеличении) планового финансирования программы ответственный исполнитель программы корректирует объемы и виды плановых работ на очередной финансовый год путем внесения соответствующих изменений в программу и перечень проектов. При этом разница планового и фактически предусмотренного объема финансирования программы переносится и суммируется с объемом финансирования программы в последующие годы. В случае отсутствия финансирования программных мероприятий, их реализация возможна в последующие годы при внесении соответствующих изменений в программу.

Реализация программных мероприятий осуществляется посредством исполнения соглашений по результатам конкурса.

**5.Объем и источники финансирования муниципальной подпрограммы**

Объемы финансирования мероприятий программы за счет средств бюджета Карымского муниципального образования ежегодно подлежат обоснованию и уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета Карымского муниципального образования на соответствующий финансовый год.

Кроме средств бюджета Карымского муниципального образования планируется привлечение денежных средств из областного бюджета, определенных мероприятиями подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2019 – 2024 годы государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2019 – 2024 годы.

Администрация Карымского муниципального образования – ответственный исполнитель программы осуществляет управление реализацией программы, в том числе:

несет ответственность за подготовку и реализацию программы в целом, включая подготовку проектов решений об утверждении программы, внесении в нее изменений, досрочном прекращении реализации программы, согласовании с заинтересованными органами исполнительской власти и представление в информации Министерства Иркутской области, а также подготовку доклада о ходе реализации программы;

осуществляет анализ использования средств бюджета Карымского муниципального образования, областного бюджета, привлеченных внебюджетных средств и разрабатывает предложения по повышению эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию программы.

Общий (недостающий) объем финансирования подпрограммы составляет 25 415,78 млн. рублей, в том числе:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы финансирования  млн. руб. | 2019-2024  годы  всего | в том числе | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Общий (недостающий) объем средств | 3,628 |  | 3,628 | - | - | - | 21 787,78 |
| Средства местного бюджета | 0,108 |  | 0.108 | - | - | - | 654,0 |
| Средства (недостающего) областного бюджета | 3,520 |  | 3,520 | - | - | - | 21 133,78 |

6.Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы определены в ее паспорте.

Приложение 2

муниципальной подпрограммы

Карымского муниципального образования

«Модернизация жилищно-коммунального хозяйства

Карымского муниципального образования

на период 2019-2024 годы»

Показатели результативности муниципальной подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Базовое значение показателя результативности  за 2018 год | Значение показателя результативности по годам реализации муниципальной подпрограммы | | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Износ источников теплоснабжения | % | 40 |  | 70 |  |  |  |  |
| 2. | Износ инженерных сетей теплоснабжения | % | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Износ источников водоснабжения | % | 40 |  |  |  |  |  | 80 |

Приложение №1

Муниципальной подпрограммы

Карымского муниципального образования

«Модернизация жилищно-коммунального хозяйства

Карымского муниципального образования

на период 2019-2024 годы»

Система мероприятий подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основных мероприятий | Ответственный исполнитель и соисполнители | Период реализации | | Источники финансирования | Объем финансирования всего,  млн. руб. |  | в том числе по годам | | | | | | Связь с показателями результативности программы |
|  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 |  | | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |
| Цель: Повышение эффективности и надёжности функционирования объектов теплоснабжения | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1.Ремонт источников теплоснабжения | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования центральной котельной с. Карымск | Администрация Карымского сельского поселения | | 2020 | Всего: | 3,628 |  |  | 3,628 |  |  |  |  | 1 |
| Областной | 3,520 |  |  | 3,520 |  |  |  |  |  |
| Местный | 0,108 |  |  | 0,108 |  |  |  |  |  |
| Задача 2.Ремонт, строительство инженерных сетей теплоснабжения и водоснабжения | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт инженерных сетей котельная «Центральная» с.Карымск | Администрация Карымского сельского поселения | | 2020 | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Областной (недостающий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Ремонт источников водоснабжения | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт скважины с.Карымск | Администрация Карымского сельского поселения | | 2021 | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Областной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Проектные работы и инженерные изыскания строительство водопровода до с. Карымск, Куйтунского района, Иркутской области | Администрация Карымского сельского поселения | | 2024 | Всего: | 21 787,78 |  |  |  |  |  |  | 21 787,78 | 2 |
| Областной | 21 133,78 |  |  |  |  |  |  | 21 133,78 |
| Местный | 0,654 |  |  |  |  |  |  | 0,654 |
| Всего по подпрограмме | | | | | 25 415,78 | 21 787,78 |  |  |  |  |  |  | 21 787,78 |  |
| Областной (недостающий) бюджет | | | | | 24 653,78 | 21 133,78 |  |  |  |  |  |  | 21 133,78 |  |
| Местный бюджет | | | | | 0,762 | 0,654 |  |  |  |  |  |  | 0,654 |  |