РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

КАРЫМСКОГО МО

ГЛАВА

КАРЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» января 2016 г. с. Карымск № 8

**Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в  Карымском сельском поселении на 2016-2018 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (с изменениями), Уставом Карымского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.  Утвердить  муниципальную программу "Повышение безопасности дорожного движения в Карымском  сельском  поселении  на 2016-2018 годы, (далее – Программа), согласно приложению № 1.

        2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

3.   Контроль за исполнением оставляю за собой.

Глава Карымского

муниципального образования Тихонова О.И.

**Приложение № 1**

**к постановлению администрации**

**Карымского сельского поселения**

**№ 8    от    28.01.2016 г.**

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ**

**«Повышение безопасности дорожного движения**

**в Карымском  сельском поселении»**

**на 2016-2018 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Карымского сельского поселения |
| Соисполнители программы | ОАО «Дорожная служба Иркутской области» филиал «Зиминский» |
| Цели Программы | Обеспечение охраны жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав законных интересов на безопасные условия движения на дорогах Карымского сельского поселения |
| Задачи Программы | - повышение эффективности функционирования системы  государственного    управления   в   сфере обеспечения безопасности дорожного движения на местном уровне управления.  -    формирование  общественного  мнения  по проблеме     безопасности     дорожного движения и негативного  отношения  к правонарушителям         в сфере дорожного движения.  - предупреждение опасного  поведения  участников дорожного движения,  - повышение надежности транспортных средств и  профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.  - совершенствование организации  движения  транспорта и пешеходов      в местах повышенной опасности |
| Целевые показатели Программы | -сокращение количества погибших в результате ДТП;  -сокращение количества ДТП с пострадавшими;  -снижения транспортного риска;  -снижение социального риска;  -снижение тяжести последствий |

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа     рассчитана    на    2016-2018 годы, в один этап |
| Объем    и источники  финансирования  Программы | Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета Карымского сельского поселения  Объем финансирования программы составляет:  -        2016 год- 450 000 рублей  -        2017 год-    500 000 рублей  -        2018 год-    550 000 рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | В результате реализации Программы ожидается улучшение  условий движения на автомобильных дорогах, снижение аварийности на дорогах и сокращение числа погибших в ДТП. |

**1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

        В настоящее время из-за высокой интенсивности движения автомобильного транспорта предупреждение аварийности становится одной из серьезнейших социально-экономических проблем. От ее успешного решения в значительной степени зависят жизнь и здоровье людей Карымского сельского поселения. Рост аварийности на автомобильных дорогах объясняется рядом факторов:

        - постоянно возрастающая мобильность населения;

        - уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом;

      - низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в управлении  транспортными средствами, оценке дорожной обстановки;

    - неудовлетворительная дисциплина, невнимательность и небрежность водителей при управлении транспортными средствами;

        - несовершенством правового поля для участников движения;

        - низкий уровень  воспитания детей в дошкольных и образовательных учреждениях, в семье;

        - отсутствием источников целевого финансирования мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.

        Стремительное увеличение численности легковых автомобилей приводит к существенному изменению условий движения, и оказывают негативное влияние на состояние аварийности.

**2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы**

Целями Программы являются:

         -  сокращение дорожно-транспортного травматизма;

         - усиление контроля над  эксплуатационным состоянием автомобильных дорог, дорожных сооружений.

         В рамках Программы предусматривается решение следующих **задач**:

         - повышение эффективности функционирования системы  государственного    управления   в   сфере обеспечения безопасности дорожного движения на местном уровне управления.

         - формирование  общественного  мнения  по проблеме     безопасности     дорожного движения и негативного  отношения  к правонарушителям         в сфере дорожного движения.

         - предупреждение опасного  поведения  участников дорожного движения,

         - повышение надежности транспортных средств и  профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.

         - совершенствование организации  движения  транспорта и пешеходов      в местах повышенной опасности

         При реализации Программы  планируется осуществление следующих мероприятий:

       - установка, замена дорожных знаков;

       - реконструкция и ремонт проезжей части автодорог; ямочный ремонт;

**3.Целевые показатели достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы**

       Целевыми показателями достижения целей и решения задач Программы являются:

       - сокращение количества погибших в результате ДТП;

       - сокращение количества ДТП с пострадавшими;

       - снижения транспортного риска;

       - снижение социального риска;

       - снижение тяжести последствий.

       В результате реализации Программы ожидается улучшение  условий движения на автомобильных дорогах, снижение аварийности на дорогах и сокращение числа погибших в ДТП.

**4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы**.

       В соответствии с целями и задачами Программы сформированы следующие основные мероприятия:

       - обеспечение финансирования программных мероприятий позволит исключить противоречия и несогласованность действий заинтересованных органов и ведомств и в конечном итоге снизить угрозу одной из демографических проблем и внести существенный вклад в решение важнейшей государственной задачи - сохранение жизни и здоровья  населения страны;

        -   снижение аварийности вследствие "человеческого фактора" посредством проведения пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения, в том числе проведение  бесед (профилактических).

Совершенствование    системы   обучения  детей безопасному поведению на улицах и автомобильных дорогах. Данное мероприятие предусматривает строительство детских площадок по безопасности дорожного движения, оборудование учебных кабинетов по безопасности дорожного движения, приобретение наглядных пособий и внедрение новых методов обучения и воспитания транспортной культуры детей и подростков. Участие учащихся МКУК Карымская СОШ в районном конкурсе «Безопасное колесо»,  игре «Светофор»;

**5.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

         Финансирование Программы предполагается осуществлять за счет бюджета Карымского сельского поселения на соответствующий финансовый год.

Объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы за счет средств бюджета Карымского сельского поселения составляет 1500000 руб., в том числе:

2016 г.- 450 000 руб.

2015 г. –  500 000 руб.

2016 г. –  550 000 руб.

         Финансирование мероприятий Программы за счет средств бюджета Карымского сельского поселения будет осуществляться в объемах, утвержденных решением думы Карымского сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

         При реализации Программы, учитывая продолжительный период ее реализации возможно возникновение рисков, связанных с социально – экономическими факторами, инфляцией и др., что может повлечь выполнение запланированных мероприятий не в полном объеме.

**6.Механизм реализации Программы**

Управление настоящей Программой включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных мероприятий.

Механизмы реализации Программы представляют собой скоординированные по срокам и направлениям действия соисполнителей с учетом имеющихся социально-экономических условий. B зависимости от изменения задач на разной стадии исполнения отдельные мероприятия Программы могут быть заменены на другие, в большей степени отвечающие задачам конкретного периода.

Основным исполнителем настоящей Программы является:

Администрация Карымского сельского поселения.

Соисполнителями настоящей Программы являются: ОАО «Дорожная служба Иркутской области» филиал «Зиминский» Главными распорядителями бюджетных средств Программы является администрация Карымского сельского поселения.

Бюджетная составляющая Программы контролируется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Управление реализацией Программы, контроль за выполнением намеченных мероприятий, целевое использование выделенных ассигнований осуществляет муниципальный заказчик - администрация Карымского сельского поселения.

Организационное руководство по выполнению Программы осуществляет администрация Карымского сельского поселения.

Информирование общественности о ходе и результатах реализации Программы, финансировании программных мероприятий осуществляется путем обнародования.

         Ответственный исполнитель муниципальной программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты муниципальной программы, эффективное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.

          Ответственный исполнитель муниципальной программы с учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы финансовых средств ежегодно уточняет затраты по программным мероприятиям, механизм реализации муниципальной программы, состав участников программных мероприятий.

          В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе внести изменения в перечни  и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

При внесении изменений в муниципальную программу не допускается:

изменение целей и задач, для комплексного решения которых была принята муниципальная программа;

изменение целевых показателей, планируемых конечных результатов, приводящих к ухудшению социально-экономических последствий ее реализации.

**Приложение № 1**

**к муниципальной программе"Повышение безопасности дорожного**

**движения в Карымском  сельском  поселении»**

**Утвержденной постановлением Главы Карымского МО от 28.01.2016г. № 8**

**на 2016-2018 годы.**

**Перечень**

**мероприятий муниципальной программы**

**«Повышение безопасности дорожного движения в Карымском сельском поселении»**

**на 2016 -2018 годы.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Наименование мероприятий | Объем финансирования | | | Источник финансирования | Исполнитель |
| **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** |
| 1 | Установка замена дорожных знаков | **20 000** | **20 000** | **20 000** | Средства местного бюджета | Администрация  Карымского сельского поселения |
| 2 | Ремонт проезжей части дорог;   ямочный ремонт | **50 000** | **75 000** | **75 000** | Средства местного бюджета. | Администрация Карымского сельского поселения |
| 3 | Грейдирование дорог | **330 000** | **330 000** | **330 000** | Средства местного бюджета. | Администрация Карымского сельского поселения |
| 4 | Приобретение противогололедного материала | **50 000** | **75 000** | **75 000** | Средства местного бюджета. | Администрация Карымского сельского поселения |
|  | ИТОГО | **450 000** | **500 000** | **500 000** |  |  |