**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**КУЙТУНСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА**

**КАРЫМСКОГО МО**

**РЕШЕНИЕ**

**от «10 августа 2017 г. с. Карымск № 174**

«О внесении изменений в долгосрочную целевую программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Карымское сельское поселение на 2016-2025 годы»,

Руководствуясь программой «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы, Федеральным законом № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и уставом Карымского МО

Р Е Ш И Л А:

1.Внести изменения в долгосрочную целевую программу «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Карымское сельское поселение на 2016-2025 годы»

2. Принять в новой редакции долгосрочную целевую программу «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Карымское сельское поселение на 2016-2025 годы»

3. Решение Думы Карымского муниципального образования от 14. 03. 2016 г. г N 129 «Об утверждении Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Карымского сельского поселения Куйтунского района Иркутской области на 2016-2025годы считать утратившим силу.

4. Данное решение опубликовать в газете «Муниципальный вестник» и на официальном сайте Карымского МО

5**.** Данное решение вступает в силу со дня подписания Главой Муниципального образования.

Глава МО

Карымское сельское поселение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Тихонова О.И.

Приложение

к Решению Думы Карымского МО

от 10.08.2017 № 174

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАРЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2016-2025 ГОДЫ

**1. Паспорт Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Карымского сельского поселения в 2016-2025 годах (далее – Программа) |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации»;  Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организацией коммунального комплекса»;  Устав Карымского сельского поселения |
| Заказчик Программы | Администрация Карымского сельского поселения |
| Разработчик Программы | Администрация Карымского сельского поселения |
| Цель Программы | Строительство (реконструкция) и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышения качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшения экологической ситуации на территории Карымского муниципального образования |
| Задачи Программы | Программа решает следующие задачи:  обеспечение коммунальными ресурсами потребностей жилищного и промышленного строительства;  обеспечение качества производимых организациями коммунального комплекса для потребителей товаров (оказываемых услуг);  улучшения экологической ситуации на территории Карымского сельского поселения |
| Сроки реализации Программы | 2016-2025 годы |
| Исполнители Программы | Администрация Карымского сельского поселения;  организации, поставляющие коммунальные услуги населению Карымского сельского поселения,  организации, осуществляющие деятельность на территории Карымского сельского поселения,  население Карымского сельского поселения |
| Объёмы и источники финансирования Программы | Общий объём средств, направляемых на реализацию мероприятий Программы, составляет 826,0 тыс. руб.,  в том числе по годам:  2016 год – 106,0 тыс. руб.;  2017 год – 80,0 тыс. руб.;  2018 год – 80,0 тыс. руб.;  2019- 2025 год 560,0 тыс. руб.  из них по источникам:  средства бюджета Карымского сельского поселения – 826,0 тыс. руб.,  в том числе по годам:  2016 год – 106,0 тыс. руб.;  2017 год – 80,0 тыс. руб.;  2018 год – 80,0 тыс. руб.;  2019- 2025 год 560,0 тыс. руб.  другие источники – --- тыс. руб.:  в том числе по годам:  2016 год – --- тыс. руб.;  2017 год – --- тыс. руб.;  2018 год – --- тыс. руб.;  2019- 2025 год - --- тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Повышение качества и надёжности предоставляемых коммунальных услуг; |

**2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Карымского сельского поселения**

Карымское муниципальное образование входит в состав Куйтунского муниципального образования «Куйтунский район Иркутской области».

Административным центром сельского поселения является село Карымск.

На территории Карымского сельского поселения расположены 2 населенных пункта: с.Карымск, п.ж/д.с.т.Кимильтей. Территория поселения составляет 1773,63 га.

На территории Карымского сельского поселения осуществляют деятельность организации ООО «ЛесСиб», ОГАУ Карымский Лесхоз, а также организации социальной сферы (1 общеобразовательное и 1 дошкольное учреждение, 2 медицинских учреждения, входящих в состав ЦРБ Куйтунского района, а также Центр помощи детям оставшимся без попечения родителей Куйтунского района.

 – население, проживающее в муниципальном и частном жилом секторе. Численность постоянного населения Карымского сельского поселения на 01.01.2016 составляет 2300 человек.

Жилищный фонд Карымского сельского поселения по состоянию 01.01.2016 составляет 37750 тыс.кв.м.

Жилищно-коммунальные услуги в населённых пунктах поселения на договорных началах оказывают:

1)  ООО «ЛесСиб» (теплоснабжение),

2)  ОГАУ «Карымский Лесхоз» (вывоз и гуртовка твёрдых бытовых отходов),

3)  ОГУЭП ОБЛКОММУНЭНЕРГО «Саянские электрические сети», «Тулунские электрические сети» (электроснабжение),

На территории Карымского сельского поселения работают 3 угольные котельные: 1 муниципальная в с.Карымск (обслуживающая организация ООО «ЛесСиб»), 1 Областная, 1 районная в с.Карымск.

Протяжённость наружных тепловых сетей относящихся к Карымскому МО составляет 1555 м. Имеющаяся угольная котельная и сети требуют реконструкции и ремонта.

На территории Карымского сельского поселения существует 10 муниципальных водозаборных узлов; протяжённость водопроводных сетей составляет 2128 м, водопроводные сети требуют ремонта.

Протяженность муниципальных канализационных сетей (обслуживающей организации нет) составляет 770 м. Необходимо строительство очистных сооружений в с.Карымск.

Техническое состояние тепловых, водопроводных сетей, в том числе во внутридомовом оборудовании, изношенность до 90 процентов предполагает большие неучтённые потери энергетических и водных ресурсов и сверхнормативное их расходование. Для решения данной проблемы необходимо заменить изношенные сети. При замене водоводов использовать современные материалы, в частности трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД), так как данный материал прост при монтаже, долговечен, срок службы до 50 лет.

Повышение эффективности функционирования угольной котельной, имеющий низкий КПД и высокий затратный механизм. В данном направлении необходимо приобрести древесный котел. Проделанные мероприятия позволят переключить большую часть потребителей на мало затратные источники тепла и получить дополнительные мощности.

**3. Перспективы развития Карымского сельского поселения и прогноз спроса на коммунальные ресурсы**

В целях повышения качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг, улучшения экологической ситуации на территории поселения необходимо проведение реконструкции сетей теплоснабжения, водоснабжения, приобретение оборудования для котельной строительство очистных сооружений в с.Карымск.

В указанной временной перспективе на территории Карымского сельского поселения планируется строительство теплотрассы от котельной в с.Карымск до Центра помощи детям оставшихся без попечения родителей, Куйтунского района и до МКДОУ Детскийсад Сказка протяжённостью 1,57км..

**4. Сведения о заказчике, разработчике и исполнителях Программы**

Заказчиком и разработчиком Программы является администрация Карымского сельского поселения, исполнителями Программы – администрация Карымского сельского поселения, организации, поставляющие коммунальные услуги населению Карымского сельского поселения, организации осуществляющие деятельность на территории Карымского сельского поселения, население Карымского сельского поселения.

**5. Цели Программы**

Целями Программы являются:

строительство (реконструкция) и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышения качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшения экологической ситуации на территории Карымского муниципального образования.

**6. Задачи Программы**

Основными задачами Программы являются:

обеспечение коммунальными ресурсами потребностей жилищного и промышленного строительства;

обеспечение качества производимых организациями коммунального комплекса для потребителей товаров (оказываемых услуг);

улучшения экологической ситуации на территории Карымского сельского поселения.

**7. Сроки реализации Программы**

Программа рассчитана на 2016-2025 годы.

**8. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры**

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры представлены в Приложении № 1 к Программе.

**9. Перечень основных мероприятий Программы**

Программа инвестиционных проектов (основные мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры) Карымского сельского поселения в 2016-2025 годах представлены в Приложении № 2 к Программе.

**10. Ресурсное обеспечение Программы**

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счёт средств бюджета Карымского сельского поселения, областного бюджета и других источников (внебюджетные средства).

Объём и структура бюджетного и внебюджетного финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета, внебюджетного финансирования и с учётом фактического выполнения программных мероприятий.

Объёмы и источники финансирования Программы представлены в приложении № 2 к Программе.

**11. Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом её выполнения**

Управление реализацией Программы осуществляется администрацией Карымского сельского поселения, являющейся заказчиком Программы. Администрация Карымского сельского поселения обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий. В ходе реализации Программы отдельные её мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объёмы финансирования корректироваться с учётом утверждённых расходов бюджета Карымского сельского поселения.

Контроль за реализацией Программы осуществляет глава администрации Карымского сельского поселения.

**12. Ожидаемые социально-экономические результаты**

Ожидаемыми социально-экономическими результатами реализации настоящей Программы являются:

1)        повышение качества и надёжности предоставляемых коммунальных услуг;

2)        улучшение качества водоснабжения населения путем реконструкции водопроводных сетей;

3)        замена ветхих участков трубопроводов тепловых сетей на трубопроводы с новой энергоэффективной теплоизоляцией позволит снизить потери в тепловых сетях и обеспечить качественное предоставление услуги теплоснабжения;

4)        реконструкция котельных повысит качество предоставления услуг теплоснабжения и снизит затраты на эксплуатацию, в том числе за счет снижения электропотребления;

5)        улучшение экологического состояния на территории Карымского сельского поселения за счёт сьроительства очистных сооружений в с.Карымск;

6)        увеличение инвестиций в коммунальное хозяйство;

Приложение № 2

к муниципальной долгосрочной целевой

программе «Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры

Карымского сельского

поселения в 2016-2025 годах»

**ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ**

**(ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ**

**ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ)**

**КАРЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**В 2016-2025 ГОДАХ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | | Мероприятия по реализации Программы | Источники финансирования | | Срок исполнения, год | | | | Всего (тыс. руб.) | | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Программы | |
| 2016 | | 2017 | 2018 | | 2019-2025 | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | | 9 | | 10 | |
|  | | **1. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ** | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
| 1.1. | | с. Карымск, реконструкция котельной | | Средства бюджета Карымского сельского поселения | 2020-2022 | | | | - | | - | | - | - | | - | | администрация Карымского сельского поселения, обслуживающая организация | |
| Областной бюджет: | - | | - | | - | - | | - | |
| внебюджетные средства | - | | - | | - | - | | - | |
| Всего: | - | | - | | - | - | | - | |
| 1.2. | | Реконструкция тепловых сетей | | Средства бюджета Карымского сельского поселения | 2017-2018 | | | | - | | - | | - | - | | - | | администрация Карымского сельского поселения, обслуживающая организация | |
| Областной бюджет | - | | - | | - | - | | - | |
| внебюджетные средства | - | | - | | - | - | | - | |
| Всего: | - | | - | | - | - | | - | |
| 1.3. | | Строительство теплотрассы | | Средства бюджета Карымского сельского поселения | 2023-2025 | | | | - | | - | | - | - | | - | | администрация Карымского сельского поселения, обслуживающая организация | |
| Областной бюджет | - | | - | | - | - | | - | |
| внебюджетные средства | - | | - | | - | - | | - | |
| Всего: | - | | - | | - | - | | - | |
| 1.4. | | Приобретение зап.частей для котельной | | Средства бюджета Карымского сельского поселения | 2016-2025 | | | | 490,0 | | 40,0 | | 50,0 | 50,0 | | 350,0 | | администрация Карымского сельского поселения, обслуживающая организация | |
| Областной бюджет | - | | - | | - | - | | - | |
| внебюджетные средства | - | | - | | - | - | | - | |
| Всего: | 490,0 | | 40,0 | | 50,0 | 50,0 | | 350,0 | |
|  | | | |  |  | | | | | | | | | |
|  | | | |
|  |
|  | |  |  | |  | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | |  | |  |  | |  | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Итого по разделу 1, в т.ч.: | |  |  | | | |  | |  | |  |  | |  | | |  |
|  | | Средства бюджета Карымского сельского поселения | |  |  | | | | 490,0 | | 40,0 | | 50,0 | 50,0 | | 350,0 | | |  |
|  | | Областной бюджет | |  |  | | | | - | | - | | - | - | | - | | |  |
|  | внебюджетные  средства | | |  |  | | | | - | | - | | - | - | | - | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | с.Карымск, п.ж/д.ст.Кимильтей Реконструкция водопроводных сетей | | Средства бюджета Карымского сельского поселения | 2019-2021 | | | | - | | - | | - | - | | - | Администрация Карымского сельского поселения | | |
| Областной бюджет | - | | - | | - | - | | - |
| внебюджетные средства | - | | - | | - | - | | - |
| Всего: | - | | - | | - | - | | - |
| 2.2. | | Ремонт водонапорных башен | | Средства бюджета Карымского сельского поселения | 2016-2020 | | | | 300,0 | | 30,0 | | 30,0 | 30,0 | | 210,0 | Администрация Карымского сельского поселения | | |
| Областной бюджет | - | | - | | - | - | | - |
| внебюджетные средства | - | | - | | - | - | | - |
| Всего: | 300,0 | | 30,0 | | 30,0 | 30,0 | | 210,0 |
|  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | |  |
|  | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | Итого по разделу 2, в т.ч.: | |  |  | | | |  | |  | |  |  | |  |  | | |
|  | | Средства бюджета Карымского сельского поселения | |  |  | | | | 300,0 | | 30,0 | | 30,0 | 30,0 | | 210,0 |  | | |
|  | | Областной бюджет | |  |  | | | | - | | - | | - | - | | - |  | | |
|  | | внебюджетные средства | |  |  | | | | - | | - | | - | - | | - |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **3. ВОДООТВЕДЕНИЕ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | | с Карымск строительство очистных сооружений | | Средства бюджета Карымского сельского поселения | 2023-2025 | | | | - | | - | | - | - | | - | Администрация Карымского сельского поселения | | |
| Областной бюджет | - | | - | | - | - | | - |
| внебюджетные средства | - | | - | | - | - | | - |
| Всего: | - | | - | | - | - | | - |
|  |  | | | |  | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | |  |
|  | |  | | | | |
|  | |  | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Итого по разделу 3, в т.ч.: | |  | |  | | | - | | - | | - | - | | - |  | | |
|  | | Средства бюджета Карымского сельского поселения | |  |  | | | | - | | - | | - | - | | - |  | | |
|  | | Областной бюджет | |  |  | | | | - | | - | | - | - | | - |  | | |
|  | | внебюджетные средства | |  |  | | | | - | | - | | - | - | | - |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **4. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | | Реконструкция (модернизация) сетей уличного освещения | | Средства бюджета Карымского сельского поселения | 2016-2019 | | | | 36,0 | | 36,0 | | - | - | | - | администрация Карымского сельского поселения, обслуживающие организации | | |
| Областной бюджет | - | | - | | - | - | | - |
| внебюджетные средства | - | | - | | - | - | | - |
| Всего: | 36,0 | | 36,0 | | - | - | | - |
|  | | | |  |  | | | |  | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | |
|  |
|  | | Итого по разделу 4, в т.ч.: | |  |  | | | |  | |  | |  |  | |  |  | | |
|  | | Средства бюджета Карымского сельского поселения | |  |  | | | | 36,0 | | 36,0 | | - | - | | - | - | | |
|  | | Областной бюджет | |  |  | | | | - | | - | | - | - | | - | - | | |
|  | | внебюджетные средства | |  |  | | | | - | | - | | - | - | | - | - | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | 36 | 36 | - | - | - |
|  | | **Итого по Программе, в т.ч.:** | |  |  | | | | 826,0 | | 106,0 | | 80,0 | 80,0 | | 560,0 |  | | |
|  | | **Средства бюджета Карымского сельского поселения** | |  |  | | | | 826,0 | | 106,0 | | 80,0 | 80,0 | | 560,0 |  | | |
|  | | **Областной бюджет** | |  |  | | | | - | | - | | - | - | | - |  | | |
|  | | **внебюджетные средства** | |  |  | | | | **-** | | - | | - | - | | - |  | | |